# ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  11 / 6-6-2011, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ    129 / 2011                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

----------------------------------                   ----------------------------

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ»

Στο   Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την 6Η Ιουνίου  2011,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με  6362/2-6-2011, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [27] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα  και τα  [ 25 ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.             ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        ΝΑΙ

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        ΝΑΙ

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΝΑΙ

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        ΝΑΙ

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΝΑΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΟΧΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        ΝΑΙ

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                         ΝΑΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΟΧΙ

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                       ΝΑΙ

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                       ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  23o  θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής:

«Το έργο: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου», με Ανάδοχο τον Χρήστο Μπαδήμα του Γεωργίου είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει εργασίες στην πλατεία «Περιβόλι» της Τ.Κ. Βασιλικού και στην περιοχή «Πηγή» της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.

Ο 1ος λογαριασμός του έργου, ο οποίος εκδόθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  43687/13698/05-07-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί από το Δήμο, λόγω καθυστέρησης έγκρισης της πίστωσης από το προαναφερόμενο Πρόγραμμα (εστάλη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2838/09-07-2010 έγγραφο του Δήμου Άνω Πωγωνίου).

Ο Ανάδοχος με την από 1009-2010 ειδική έγγραφη δήλωσή του γνωστοποίησε την διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1ου λογαριασμού του έργου, χωρίς να προχωρήσει όμως μέχρι σήμερα σε διάλυση της σύμβασης.  Η εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 30η-09-2011.

Επειδή οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν στην πλατεία «Περιβόλι» της Τ.Κ. Βασιλικού είναι ημιτελείς ή ορισμένες εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου,  γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατη την διοικητική παραλαβή για χρήση αυτού του αυτοτελούς τμήματος  κι επομένως η πλατεία να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την θερινή περίοδο (στον χώρο της πλατείας υπάρχει η μόνη παιδική χαρά της Τ.Κ. Βασιλικού) από τους κατοίκους και επισκέπτες, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση των εργασιών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο τμήμα του έργου.

Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ μέγιστου ποσού 12.600,00 € (με Φ.Π.Α.) μέσω του κωδικού ΚΑ 30-7322.005 του Οικονομικού Προϋπολογισμού του έτους 2011, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός που θα πιστοποιεί προαναφερόμενες εργασίες μέχρι το ποσό των 12.600,00 € (με Φ.Π.Α.) θα αποσταλεί στο Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία και όταν εγκριθεί θα διατεθεί για εκτέλεση νέου έργου με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  , και  αφού σκέφτηκε νόμιμα, Ομόφωνα,

# Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Eγκρίνει την συνέχιση των εργασιών στην Πλατεία «Περιβόλι» της Τ.Κ. Βασιλικού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, ήτοι:

Επειδή οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν στην πλατεία «Περιβόλι» της Τ.Κ. Βασιλικού είναι ημιτελείς ή ορισμένες εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου,  γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατη την διοικητική παραλαβή για χρήση αυτού του αυτοτελούς τμήματος  κι επομένως η πλατεία να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την θερινή περίοδο (στον χώρο της πλατείας υπάρχει η μόνη παιδική χαρά της Τ.Κ. Βασιλικού) από τους κατοίκους και επισκέπτες, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση των εργασιών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο τμήμα του έργου.

Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ μέγιστου ποσού 12.600,00 € (με Φ.Π.Α.) μέσω του κωδικού ΚΑ 30-7322.005 του Οικονομικού Προϋπολογισμού του έτους 2011, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός που θα πιστοποιεί προαναφερόμενες εργασίες μέχρι το ποσό των 12.600,00 € (με Φ.Π.Α.) θα αποσταλεί στο Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία και όταν εγκριθεί θα διατεθεί για εκτέλεση νέου έργου με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.         129 /2011.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜ/ΑΣ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                             ΗΛΙΑΣ ΠΟΡΙΚΗΣ