# ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  18 / 14-11-2011, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ    273 / 2011                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

----------------------------------                ----------------------------

«ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

Στο   Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την 14Η Νοεμβρίου  2011,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  18.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 15369/10-11-2011, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [27] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα  και τα  [ 25 ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.             ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΟΧΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        ΝΑΙ

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        ΝΑΙ

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΟΧΙ

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        ΝΑΙ

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΝΑΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        ΝΑΙ

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        ΝΑΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        NAI

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  11o  θέμα της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

Με την από 13-10-2011 αίτησή του ο Ανάδοχος του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου» αιτείται τη διάλυση της σύμβασης βάσει του άρ.62, παρ.5 του Ν.3669/2008, λόγω μη εξόφλησης του 1ου λογαριασμού του έργου (ο 1ος λογαριασμός έχει εγκριθεί από τη Τ.Υ.Δ.Κ. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43687/13698/05-07-2010 έγγραφό της και δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα). Επισημαίνεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ και οι λογαριασμοί αποστέλλονται για πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία που χειρίζεται το ανωτέρω πρόγραμμα.

Στις 12-08-2011 ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής των Εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα άρ.53, παρ.9 και άρ.62, παρ.3 του Ν.3669/2008 για την οποία η Τ.Υ.Δ.Κ. αποφάσισε θετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3769/26-08-2011 έγγραφό της, το οποίο κοινοποίησε στην Υπηρεσία μας.

Στις 13-10-2011 ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για διάλυση της σύμβασης του έργου, η οποία έγινε νόμιμα μετά την παρέλευση δύο μηνών από την επίδοση της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών και για την οποία η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47774/21-10-2011 έγγραφο με το οποίο εισηγείται τη διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου, για τον λόγο ότι στην περίπτωση αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία (άρ.62, παρ.5, του Ν.3669/2008) για διάλυση εκτέλεσης έργου στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών και συγκεκριμένα η μη πληρωμή του 1ου λογαριασμού.

Εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η αίτηση του Αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι επειδή από την παρούσα εργολαβία υπολείπεται να κατασκευασθεί τμήμα έργου στη θέση «ΠΗΓΗ» στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου και συγκεκριμένα τεχνικό έργο διευθέτησης του ρέματος, του οποίου η κατασκευή μπορεί να γίνει μόνο κατά τη θερινή περίοδο, που η ποσότητα των υδάτων είναι η μικρότερη ετησίως και  επειδή στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα είναι δυνατή η εξεύρεση των πόρων πληρωμής των λογαριασμών του Αναδόχου, βάσει του άρ.63 του Ν.3669/2008 δύναται να γίνει ματαίωση της διάλυσης σύμβασης.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  ,  και  αφού σκέφτηκε νόμιμα, Ομόφωνα,

# Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Κάνει δεκτή την αίτηση του Χρήστου Μπαδήμα, αναδόχου  του έργου: «Διαμόρφωση χώρων  παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου», για τη διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου, για το λόγο που αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου.

Επισημαίνεται ότι επειδή από την παρούσα εργολαβία υπολείπεται να κατασκευασθεί τμήμα έργου στη θέση «ΠΗΓΗ» στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου και συγκεκριμένα τεχνικό έργο διευθέτησης του ρέματος, του οποίου η κατασκευή μπορεί να γίνει μόνο κατά τη θερινή περίοδο, που η ποσότητα των υδάτων είναι η μικρότερη ετησίως και  επειδή στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα είναι δυνατή η εξεύρεση των πόρων πληρωμής των λογαριασμών του Αναδόχου, βάσει του άρ.63 του Ν.3669/2008 δύναται να γίνει ματαίωση της διάλυσης σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.                273 / 2011.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ