# ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  18 / 14-11-2011, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ    273 / 2011                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

----------------------------------                ----------------------------

«ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

Στο   Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την 14Η Νοεμβρίου  2011,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  18.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 15369/10-11-2011, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [27] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα  και τα  [ 25 ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.             ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΟΧΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        ΝΑΙ

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        ΝΑΙ

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΟΧΙ

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        ΝΑΙ

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΝΑΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        ΝΑΙ

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        ΝΑΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        NAI

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  11o  θέμα της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος αναφέρει τα εξής: « Η ΤΥΔΚ του Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. πρωτ. 47774/21-10-2011 έγγραφό της  και η  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου,  με την από 10-11-2011 εισήγησή της,  εισηγούνται στο Δ.Σ. τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου» αναδόχου Χρήστου Μπαδήμα, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου [μετά την από 13-10-2011 αίτηση του αναδόχου], για το λόγο ότι στην περίπτωση του ανωτέρω έργου πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η Νομοθεσία [αρθρ. 62, παρ. 5 του Ν. 3669/2008], για διάλυση σύμβασης εκτέλεσης έργου στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών [λόγω μη εξόφλησης του 1ου λογ/σμου του έργου, που έχει εγκριθεί από την ΤΥΔΚ].  Επειδή όμως η μη πληρωμή του 1ου λογ/σμού του έργου στον ανάδοχο, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Πωγωνίου, αλλά του προγράμματος ΕΤΕΡΠΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο και οι λογαριασμοί αποστέλλονται για πληρωμή στην αρμόδια υπηρεσία που χειρίζεται το ανωτέρω πρόγραμμα, από το οποίο έπρεπε να πληρωθεί ο ανάδοχος, εισηγούμαι να μην γίνει δεκτή η αίτηση του  αναδόχου Χρήστου Μπαδήμα, για τη διάλυση εργολαβίας του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  ,  και  αφού σκέφτηκε νόμιμα, Ομόφωνα,

# Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Δεν κάνει δεκτή την αίτηση του Χρήστου Μπαδήμα, αναδόχου  του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου», για τη διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου, για το λόγο που αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.                273 / 2011.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ