ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  20/11-11-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ     307 / 2013                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

-----------------------------------                    ----------------------------

«EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ [1Η ΦΑΣΗ: ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΓΚΟΝΗ ΕΩΣ ΠΟΤΑΜΟ

«ΛΙΜΠΟΥΣΔΑ»]

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 15212/7-11 -2013 , που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [ 24  ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΟΧΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        NAI

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        NAI

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        NAI

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        NAI

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        NAI

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       NAI

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       NAI

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΟΧΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        NAI

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                         ΟΧΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         NAI

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                         NAI

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        ΝΑΙ

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

O Δημοτικός Σύμβουλος Μεντής Χρήστος δεν ήταν παρόν στη συζήτηση των κατεπειγόντων θεμάτων, εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμος Πωγωνίου έχει υπογράψει , λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας , προγραμματική σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με τον Δήμο Κόνιτσας  για την υποβολή του έργου : «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ Παρακαλάμου ( Ά φάση: από οικία Γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα )» προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ (όπως αναφέρεται στην 102/2012 απόφαση ΔΣ), το οποίο υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος» 2007-2013, και   εγκρίθηκε για την υλοποίησή του, στον Άξονα 6 -   «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την  Αγροτική Αναγέννηση» Κωδικός πρόσκλησης 054, Αρ. πρ. 1557/19,04,2012 Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο Δήμος Κόνιτσας λόγω φόρτου εργασίας και λίγων πλέον στελεχών αδυνατεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της σύμβασης και μετά από μεγάλη καθυστέρηση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα προγραμματική με την Περιφέρεια Ηπείρου, διότι το έργο αυτό έχει άμεση σχέση με το Αποχετευτικό Ακαθάρτων  του Παρακαλάμου που το έχει δημοπρατήσει η Περιφέρεια Ηπείρου και θα ήταν σκόπιμο ο ίδιος φορές να παρακολουθήσει και αυτό το έργο διότι οι δύο ανάδοχοι θα πρέπει να συνεργαστούν για την ομαλή υλοποίησή τους.

Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο θέμα αναφέρει τα εξής:

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,

τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  και σκέφτηκε νόμιμα,  Ομόφωνα,

# Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου για την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών  μετά την ένταξη  στο  ΕΣΠΑ 2007-2013 με κωδικό MIS 377013,  του έργου : «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ Παρακαλάμου ( Ά φάση: από οικία Γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα )» προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ (όπως αναφέρεται στην 102/2012 απόφαση ΔΣ), το οποίο υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος» 2007-2013, και  εγκρίθηκε για την υλοποίησή του, στον Άξονα 6 -   «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την  Αγροτική Αναγέννηση» Κωδικός πρόσκλησης 054, Αρ. πρ. 1557/19,04,2012 Περιφέρειας Ηπείρου. Η ένταξη του έργου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κόνιτσας η οποία διεκόπτεται λόγω μείωσης του απαραίτητου προσωπικού του Δήμου Κόνιτσας  και άλλων λόγων που προαναφέρονται στην απόφαση.

- Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης (όπως αναφέρεται και στην 102/2012 απόφαση ΔΣ) θα συσταθεί όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

- Οι  εκπρόσωποι από τον Δήμο Πωγωνίου ορίζονται  οι:

Στυλιανός Κουκουλάρης Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου με  αναπληρωτές  του  , την Ευμορφία Σίδερη – Προϊσταμένη Τεχνικής υπηρεσίας , τον Χρήστο Στάμο Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Πωγωνίου.

- Το Σχέδιο Σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.  307 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                    Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

και

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

για την Πράξη

«Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ Παρακαλάμου

( Ά φάση: από οικία Γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα )»

[Ιωάννινα 3/5/2012]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ Παρακαλάμου                 ( Ά φάση: από οικία Γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα )»

Στα Ιωάννινα , σήμερα την …. Νοεμβρίου  2013, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

- Του Δημάρχου  Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνο Καψάλη, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Πωγωνίου, που εδρεύει στο Καλπάκι,  ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

- Και τον  Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη , νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στα  Ιωάννινα  και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

- Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού.

- Την 307/2013  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου

- Το με αριθ. πρωτ. 4090/17-11-2011 έγγραφο επιβεβαίωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013 προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ Παρακαλάμου ( Ά φάση: από οικία Γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα )», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Το Έργο αφορά την ανάπλαση  του τμήματος της αγοράς Τ.Κ. Παρακαλάμου Δήμου Πωγωνίου από την οικ. Γκόνη μέχρι την γέφυρα του ποταμού Λιμπούσδα. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται οι περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η κεντρική πλατεία του Παρακαλάμου. Οι εργασίες που προτείνονται είναι η συλλογή των ομβρίων υδάτων με ένα δίκτυο αγωγών και φρεατίων, η πλακόστρωση των πεζοδρομίων, η κατασκευή γκαλντεριμιού  πλάτους 6μ καθώς και ο φωτισμός και λοιπές εργασίες.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση  Τύπου  Α&Β&Γ     που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ Παρακαλάμου ( Ά φάση: από οικία Γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα )» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

- Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

- Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

- Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

- Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

- Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

- Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

- Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .

- Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

- Να προβαίνει  στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ

- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.

- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

- Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.

- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

- Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1.	Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (1.200.000,00) ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ  , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τ.Κ.  Καλπάκι –Δνση:  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πωγωνίου

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του

- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από την Περιφέρεια Ηπείρου

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Ιωαννίνων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί  στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| Για τον Κύριο του Έργου: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ | Για τον Φορέα Υλοποίησης: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- 1. Τίτλος Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

- (1η Φάση από οικ. Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα)»

- 1.1 Τίτλος υποέργου 1: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ  (1ο Φάση από οικ. Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα)

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου):

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. Φορέας λειτουργίας:

ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

1.1  Το έργο περιλαμβάνει  την 1η ολοκληρωμένη φάση της κατασκευής του έργου Ανάδειξη Παραδοσιακής Μορφής Αγοράς Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου για το οποίο εκπονήθηκε μελέτη για τον πρώην Δήμω Άνω Καλαμά .

Το πρώτο από τα δύο διαιρετά τμήματα της αγοράς που αφορά το κεντρικό τμήμα της αγοράς που θα κατασκευαστεί αφορά  το τμήμα από την οικ. Γκόνη μέχρι την γέφυρα του ποταμού Λιμπούσδα. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται οι περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η κεντρική πλατεία του Παρακαλάμου. Οι εργασίες που προτείνονται είναι η συλλογή των  ομβρίων υδάτων με ένα δίκτυο αγωγών και φρεατίων, η πλακόστρωση των πεζοδρομίων, η κατασκευή γκαλτερεμιού  πλάτους 6μ καθώς και ο φωτισμός εργασίες που θα αναλυθούν παρακάτω λεπτομερώς. Το δεύτερο τμήμα που σε αυτή τη φάση δεν θα κατασκευσθεί προτείνονταν η συλλογή των ομβρίων και ένα μικρό τμήμα ανάπλασης.

  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

    - Οδόστρωμα

Για να ικανοποιηθούν τα ανωτέρω αποφασίστηκε να διαστρωθεί μια λωρίδα συνολικού πλάτους 6 μέτρων καλντερίμι διατεταγμένη συμμετρικά σε αράδες κάθετες προς το γεωμετρικό άξονα της οδού. Το καλντερίμι θα περιορίζεται εκατέρωθεν από δύο ρείθρα πέτρινα διατεταγμένα παράλληλα με τον άξονα της οδού και μη προεξέχοντα από την τελική επιφάνεια της οδού. Στο μέσον του πλάτους του καλντεριμιού θα κατασκευαστεί ο συλλεκτήρας των ομβρίων υδάτων (αρκάς), ο οποίος επίσης θα περιορίζεται από δύο ρείθρα όμοια με τα προαναφερθέντα.

Ένθεν και ένθεν του καλντεριμιού θα κατασκευαστεί πλακόστρωση μέχρις εξαντλήσεως του πλάτους του οδοστρώματος -το οποίο πλάτος ποικίλλει- εν είδει πεζοδρομίου στο ίδιο επίπεδο με το καλντερίμι. Πέργκολες - παγκάκια

Κατά το μήκος των πλευρών του δρόμου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής θα κατασκευαστούν ξύλινες πέργκολες από λαρικοειδή ξυλεία στηριζόμενες μονοπλεύρως επί υποστυλωμάτων ξύλινων εν είδει προβόλων με διαστάσεις, μορφή και θέσεις που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια και πάντως με προσοχή, ώστε να μην ενοχλούν τη προσπέλαση προς τα κτίρια ή τα οικόπεδα.

    - «Πλατεία» - στηθαία

    - Φωτισμός

Φωτιστικά σώματα σε πρόβολο επί σιδηρών ιστών σε μορφή παραδοσιακή, που θα τοποθετηθούν επίσης πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής, θα φωτίζουν την αγορά και την πλατεία του Παρακαλάμου. Θα διαθέτουν κάλυμμα από πάνω ώστε το φως να κατευθύνεται μόνο προς το έδαφος προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον από φωτορύπανση.

1.2.5  Αποχετευτικό Ομβρίων μήκους περίπου 280 μέτρων

Σχετικοί Δείκτες

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | Km | 0,28 |
| ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | 2500 |
| ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | 1 |

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

Ο οικισμός της Τ.Κ. Παρακαλάμου αποτελεί την έδρα της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Ν. Ιωαννίνων περί τα 30 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και 5,5 χλμ. νοτιοδυτικά του Καλπακίου έδρα του Δήμου Πωγωνίου. Η Δ.Ε. Άνω Καλαμά έχει πληθυσμό 2.363 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001, που κατανέμονται σε έντεκα (11) οικισμούς, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 86.500 στρεμμάτων. Γεωφυσικά η Δ.Ε. εκτείνεται από τις πλαγιές του όρους Κασιδιάρης έως τους υδάτινους σχηματισμούς που συνενώνονται προς το σχηματισμό του ποταμού Καλαμά «Θύαμις». Η Τ.Κ.  Παρακαλάμου βρίσκεται στην περιοχή συνένωσης των παραποτάμων «Γορμός» και «Λιμπούσδα».  Η πρόσβαση στην Τ.Κ. Παρακαλάμου γίνεται από το εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων – Κακαβιάς και στο 40ο χλμ. ακολουθείται το επαρχιακό δίκτυο προς Παρακάλαμο με νότια κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό υδάτινο οικοσύστημα, αυτό του ποταμού Καλαμά, μήκους 115 km, το οποίο πηγάζει κοντά στον Παρακάλαμο. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου διέρχονται επίσης οι ποταμοί Γορμός και Λιμπούσδα, καθώς και αρκετοί παραποτάμιοι σχηματισμοί με εποχική ροή. Η ΤΚ Παρακαλάμου  είναι το Κέντρο της περιοχής που δέχεται καθημερινά κατοίκους των γύρω ΤΚ του Δήμου.

7. Προϋπολογισμός

| Προϋπολογισμός έργου/υποέργου |  |
| --- | --- |
| ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (1ο Φάση από οικ. Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα) | 1.200.000,00 |
| Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης | 1.200.000,00 |

8. Διάρκεια υλοποίησης

| Έργο/υποέργο | Διάρκεια σε μήνες |
| --- | --- |
| ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (1ο Φάση από οικ. Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα) | 8 |
| Σύνολο Πράξης | 8 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- Το  αρ. πρωτ. 9870/16-09-2009 σχετικό έγγραφο αποστολής θεωρημένης μελέτης   Δνσης  Αυτ/σης και Απ/σης Περιφέρειας  Ηπείρου.

- Η  63/2010 Έγκριση  Μελέτης - Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Άνω Καλαμά ( Σημερινή Δ.Ε. Δήμου Πωγωνίου).

- Το αρ πρωτ 50368/15877/29-7-2010 έγγραφο Περιφέρειας Ηπείρου  Έλεγχος Νομιμότητας 63/2010 απόφασης ΔΣ.

- Το αρ πρωτ 21/9-12-2009 έγγραφο εγκριτικής απόφασης Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού  Έλεγχου Περιφέρειας Ηπείρου. Έγκριση  Β΄ βαθμιας  Επιτροπής  ΕΠΑΕ

- Απαλλακτικό  έγγραφο   Διεύθυνσης Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου

- Προέγκριση ένταξη έργου στο ΕΣΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

| Ενέργεια | Υπεύθυνος φορέας |  |
| --- | --- | --- |
|  | κύριος του έργου | φορέας υλοποίησης |
| Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης του ενταγμένου έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (1ο Φάση από οικ. Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα)» στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για έγκρισή τους από την Διαχειριστική Αρχή | ν | ν |
| Δημοπράτηση έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (1ο Φάση από οικ. Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα)» |  | ν |
| Παρακολούθηση του δημοπρατημένου έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (1ο Φάση από οικ. Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα)» | ν | ν |

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.