# ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  19/27-12-2012, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ   382 / 2012                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

----------------------------------                   ----------------------------

Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος και της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης ιστορικών θέσεων Μαχών Έπους 1940 στο Καλπάκι, μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου (πρώην Δήμου Καλπακίου) με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ιωαννίνων).

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 27η Δεκεμβρίου 2012,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα  17.30 συνεδρίασε σε    ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 19524/20-12-2012, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95  & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ. Βρέθηκαν παρόντα    τα  [ 20 ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.             ΟΧΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        NAI

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΟΧΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       ΟΧΙ

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                       ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                       ΝΑΙ

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΝΑΙ

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                       ΟΧΙ

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       NAI

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                       ΟΧΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                       ΟΧΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                       NAI

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                       ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        ΟΧΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        NAI

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        NAI

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                       ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έδωσε το λόγο στον  Αντιδήμαρχο  Κουκουλάρη Στυλιανό, εισηγητή του  11ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο της από 23/06/2010 Προγραμματικής Σύμβασης (και της από 12-06-2012 1ης τροποποίησης) μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου (πρώην Δήμου Καλπακίου) με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ιωαννίνων) εκπονείται Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης ιστορικών θέσεων Μαχών Έπους 1940 στο Καλπάκι, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της οποίας ολοκληρώνεται στις 31/12/2012.

Σύμφωνα με το από 04-10-2012 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Σύμβασης, δεν προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2012 το περιλαμβανόμενο στην Προγραμματική Σύμβαση φυσικό αντικείμενο.

Δεδομένης της σημαντικότητας των προς ωρίμανση έργων που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση, του γεγονότος της εξασφάλισης της χρηματοδότησης της Προγραμματικής Σύμβασης από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το οποίο πλέον έχει ενεργοποιηθεί για την αποπληρωμή των οφειλών και την ολοκλήρωση των ενταγμένων σε αυτό μελετών/έργων, θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου να ολοκληρωθεί η ως άνω Προγραμματική Σύμβαση, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αξιοποίησης των μελετών για την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων των περιλαμβανόμενων σε αυτές έργων.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος παρουσίασε σχετικό Σχέδιο Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως εγκρίθηκε με το από 04-10-2012 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για την παράταση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησής της μέχρι την  30/9/2013 και οι σημειακές τροποποιήσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την ταχύτερη υλοποίηση του αντικειμένου της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

- την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την παράταση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης ιστορικών θέσεων Μαχών Έπους 1940 στο Καλπάκι, μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου (πρώην Δήμου Καλπακίου) με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ιωαννίνων),

- την έγκριση του σχετικού Σχεδίου Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης,

- την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του, και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού σκέφτηκε νόμιμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την παράταση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης ιστορικών θέσεων Μαχών Έπους 1940 στο Καλπάκι, μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου (πρώην Δήμου Καλπακίου) με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ιωαννίνων),

- Την έγκριση του σχετικού Σχεδίου Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης,

- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 382 / 2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |  | ΤΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- | --- |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ |  | Υπογραφές |
|  | ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |  |
|  | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ |  |